Protokoll vom 07.12.2017

5. Coachingtermin

SWE WS2017/18 Gruppe A8
Coach: Christian Kaiser

Protokollführer: Nils Kochendörfer

Anwesenheit:
Coach:	Christian Kaiser
Projektmanagement:	Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf
Technologiemanagement:	Nils Kochendörfer, Tobias Arndt
Vertriebsmanagement:	Marin Jukic, Calvin Flatt
Qualitätsmanagement:	Jonas Kau
Nicht anwesend:	-

Ablauf
1.	Feststellung der Anwesenheit
2.	Bericht des Projektmanagements vertreten durch Marcel Ochsendorf
3.	Fragen/Feedback

Vortrag Projektmanagement:
1. In der letzten Woche waren alle am Teammitglieder am Lastenheft beteiligt
2. Das Lastenheft ist fertig, am Freitag den 08.12.2017 wird die Unterschrift erfolgen, das Lastenheft hat 119 Seiten, davon 60 mit Testfällen
3. Übersicht über den Stand des Projekts:
   1.	Lastenheft: 100%
   2.	NodeJS Projekt Setup: 100%
   3.	Datenbank: 30%
   4.	Implementierung: 15%
4. Ist die Unterschrift erfolgt wird mit der Implementierung des Projekts fortgefahren
5. Ziel ist es dabei, bis 22.12.2017 eine Alpha Version fertig zu haben
6. Die Aufgaben der Implementierung sind schon verteilt, siehe Aktivitäten nächste Woche

Feedback/Fragen:
1. Hinweis: die kumulierten Stunden für alle am Projekt beteiligten müssen noch in die Präsentation eingefügt werden
2. Hinweis von Herrn Siepmann: Zahlen in Stundentabelle rechtsbündig, Gesamtstundenzahl einfügen
3. Nochmaliger Hinweis: Genau an Vorgaben aus der Vorlesung halten
4. Hinweis: Bei jeglichem Kundenkontakt Protokoll führen und Unterschreiben lassen ist eine Option um Unklarheiten nicht erst aufkommen zu lassen
5. Hinweis: Das Lastenheft muss ausgedruckt und unterschrieben werden
6. Hinweis: eine weitere Version muss bei Christian Kaiser als PDF eingereicht werden
7. Frage an QM: wie war allgemein die Zusammenarbeit mit den Kunden?
   Im allgemeinen gut, ei Fragen kam eine schnelle Reaktion der Kunden
8. Frage Tobias: ist es in Ordnung dass alle Gruppenmitglieder unterschiedliche Stundenzahlen haben?
   Antwort: Ja, die Aufteilung ist in Ordnung, Jana Eschwaltrup wird sich bei der Implementierung zurückhalten da sie bisher am meisten Aufwand hatte
Aktivitäten nächste Woche:
Nur Implementierung und Fertigstellen der Alpha bis 22.12.2017!
Was?	Wer?	Bis wann?
Implementierung Webseiten	Jonas Kau, Marin Jukic	Alpha bis 22.12.2017
Implementierung Datenbank	Calvin Flatt, Marcel Ochsendorf	Alpha bis 22.12.2017
Implementierung Funktionalitäten der Webseite mit NodeJS	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer	Alpha bis 22.12.2017

Aktuelle Stunden:
Team	Projektmitglied	Aufwand aktuell	Aufwand kummuliert
Projektmanager	Marcel Ochsendorf	8	42
	Jana Eschwaltrup	30	80
Vertriebsmanager	Calvin Flatt	0	37
	Marin Jukic	7	45
Technologiemanager	Tobias Arndt	4	41
	Nils Kochendörfer	3	30
Qualitätsmanager	Jonas Kau	3	43
Gesamt		55	318