## Slide 1: 9. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 18.01.2018

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 18.01.2018
Letzte Woche (12. – 18.01.2018)
Technologiemanager: Implementierung
Projektmanager: Implementierung
Qualitätsmanager: Tests vorbereiten
Vertriebsmanager: Vorbereitung Abnahme
Nächste Woche
Technologiemanager: Implementierung
Projektmanager: Implementierung
Qualitätsmanager: Testen
Vertriebsmanager: Testen und Abnahme

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung | Tests
Datenreihe 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.5

## Slide 5: Projektstatus 18.01.2018
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kumuliert
Projektmanager |  | 33 | 247
 | Marcel Ochsendorf | 18 | 128
 | Jana Eschwaltrup | 15 | 119
Vertriebsmanager |  | 4 | 112
 | Calvin Flatt | 2 | 56
 | Marin Jukic | 2 | 56
Technologiemanager |  | 23 | 148
 | Tobias Arndt | 15 | 82
 | Nils Kochendörfer | 8 | 64
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 4 | 86
Vorgänge | Noch zu leistende Stunden
Erstellung Mockups | 0
Erstellung Frontend | 0
Erstellung Backend | 30
Erstellung Views | 0
Tests | 10
Summe (zu leistende Stunden) | 40
Bisher geleistete Stunden | 593
Gesamtaufwand | 633