Protokoll vom 14.12.2017

6. Coachingtermin

SWE WS2017/18 Gruppe A8
Coach: Christian Kaiser

Protokollführer: Nils Kochendörfer

Anwesenheit:
Coach:	Christian Kaiser
Projektmanagement:	Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf
Technologiemanagement:	Nils Kochendörfer, Tobias Arndt
Vertriebsmanagement:	Marin Jukic, Calvin Flatt
Qualitätsmanagement:	Jonas Kau
Nicht anwesend:	-

Ablauf
1.	Feststellung der Anwesenheit
2.	Bericht des Projektmanagements vertreten durch Marcel Ochsendorf
3.	kurze Einweisung des Teams in NodeJS Funktionalitäten durch Tobias Arndt
4.	Fragen/Feedback

Vortrag Projektmanagement:
1. Update zum Stand des Projekts:
   1. Lastenheft: fertig und abgenommen
   2. Setup des Projekts: fertig
   3. Datenbank. 50%
   4. Implementierung: ~25%
2. Bisher geleistete Stunden: 348, angepeilt sind 553 Stunden gesamt
3. Planung für Implementierung: in Confluence wurde eine ToDo Liste erstellt
4. es werden alle Views nach redundanzen aufgeteilt um mehrfach Implementierung zu vermeiden
5. Die Datenbank wurde ebenfalls logisch unterteilt
6. Bei den HTML Seiten welche der erste Schritt sein werden wurden ebenfalls Fortschritte gemacht
Einwisung NodeJS:
1. In die .EJS files (wie razor) sollen oben die Anforderungen die diese Seite an die Anwendung hat stehen
2. Dazu gehören welche Daten vom/zum Server gesendet werden, was verlinkt werden muss etc.
3. Die Funktionalitäten der Seite sollen ebenfalls kommentiert werden um Missverständnisse zu vermeiden
4. Es wird bootstrap verwendet und die benötigten styles werden nach Fertigstellung eingebungen
5. HTML Files erst hoochladen, die Header wird von Tobias Arndt eingerichtet.
   Dann wird auf Rückmeldung des restlichen Teams gewartet
6. Ziel ist: am Wochenende sollen die Mock Ups umgesetzt sein
7. Frage Tobias an Projektmanagement: Wie Bewertungen genau laufen sollen:
   Nachschauen Lastenheft: Wenn User bewertet (Klick auf Sterne), MUSS er einen Kommentar abgeben ansonsten ist die Bewertung ungültig
8. Es werden generische Icons von „nounprojekt“ für die Umsetzung der Website verwendet

Feedback/Fragen:
1. Lob: Umsetzung und Planung des Projekts ist bisher super.
2. Frage Coach an Vertireb: gab es Verhandlungen mit Kunden oder wurden einfach alle Anforderungen umgesetzt?
   Antwort: Ja es gab Verhandlungen, eingige, zu zeitaufwändige Funktionalitäten, wurden abgelehnt
3. Coach ist sehr zufrieden mit der Gruppe, sie arbeitet strukturiert, hält sich an den Rahmen des Praktikums und liegt im Zeitplan: Er holt die bestmögliche Note für uns alle heraus :)
4. Frage zum Aufwand allgemein, Antwort: Lastenheft war sehr aufwendig, der Rest bewegt sich im fairen Umfang für ein Praktikum und wäre noch besser machbar, wenn nicht die anderen Praktika dieses Semester so umfangreich wären.

Aktivitäten nächste Woche:
Nur Implementierung und Fertigstellen der Alpha bis 22.12.2017!
Was?	Wer?	Bis wann?
Implementierung Webseiten	Jonas Kau, Marin Jukic	Alpha bis 22.12.2017
Implementierung Datenbank	Calvin Flatt, Marcel Ochsendorf	Alpha bis 22.12.2017
Implementierung Funktionalitäten der Webseite mit NodeJS	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer	Alpha bis 22.12.2017

Aktuelle Stunden:
Team	Projektmitglied	Aufwand aktuell	Aufwand kummuliert
Projektmanager	Marcel Ochsendorf	5	47
	Jana Eschwaltrup	0	80
Vertriebsmanager	Calvin Flatt	5	52
	Marin Jukic	5	50
Technologiemanager	Tobias Arndt	5	46
	Nils Kochendörfer	5	35
Qualitätsmanager	Jonas Kau	5	48
Gesamt		30	348