Protokoll vom 16.11.2017

2.Coachingtermin

SWE WS2017/18 Gruppe A8
Coach: Christian Kaiser

Protokollführer: Nils Kochendörfer

Anwesenheit:
Coach:	Christian Kaiser
Projektmanagement:	Marcel Ochsendorf, Jana Eschwaltrup
Technologiemanagement:	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer
Vertriebsmanagement:	Calvin Flatt, Marin Jukic
Qualitätsmanagement:	Jonas Kau
Nicht anwesend:	-

Ablauf
1. Feststellung der Anwesenheit
2. Bericht des Projektmanagements vertreten durch Marin Jukic
3. Vorstellund der ausgewählten Technologien durch Tobias Arndt
  4. Besprechung der Verbesserungsmaßnahmen mit dem Coach

Was wurde konkret besprochen?

Es wurde auf die Art ein Protokoll zu schreiben eingegangen:
-Stichpunktartig
-Aufgebaut durch Obertopics und Erläuterungen zu diesen

Vorstellungen der Projektmanagements:
-Zeitplan konnte deutlich besser eingehalten werden,
dank Projekt von MS waren realistische Prozentangaben über den Stand der einzelnen	Teilaufgaben möglich
-realistischer Zeitplan Abgabe erste Verion Lastenheft (nächste Woche)
-Kontakt mit den Kunden sollte verbessert werden, regelmäßie feste Termine sind erforderlich

Vorstellung Technologiemanagement:
-Umreißen der Anforderungen an benutzte Software welche sich aus dem Projekt und den	Fähigkeiten des eigenenTeams ergeben
-verforfene Technologien als Bestandteil der Entscheidung vorgestellt
-Verwendete Technologien und Gründe für deren Auswahl vorgestellt
-einige Codebeispiele vorgestellt um so schon zu Anfang die Machbarkeit nachzuweisen

Vorschläge zum Lösen von bestehenden Problemen:
-Kommunikation mit Kunden war problematisch, es wurden feste regelmäßige Termine	besprochen
-die Typisierung der Fahrräder muss mit den Kunden noch besprochen werden
-einige Mockups müssen noch nach den Wünschen der Kunden abgeändert werden
-Gestaltung der Usecases: soll über die mockups gelöst werden da diese von uns bereits	ordentlich umgesetzt und verlikt wurden was eine gute Darstellbarkeit der Usecases garantieren	kann
-Hinweis vom Coach: am besten schon früh, sobald es möglich ist, mit dem testen anfangen
-genauses Klären der Versionen der verwendeten Programme ist notwendig, diese genauen	spezifikationen müssen auch im Lastenheft wiedergegeben werden. Hinweis hierzu: auch	Verweis auf ein später zu erstellendes Paper was zum aktuellen zeitpunkt noch nicht komplett	existiert und Technologien referenziert ist möglich
-Klärung des Bewertungs- und Kommentarsystems für Kunden ist erforderlich
-generelles Einveständnis vom Coach mit den gewählten Technologien

Workload KW 47:

Was?	Wer?	Bis wann?
Dritter Kundenkontakt	Calvin Flatt, Marin Jukic	Di, 21.11.2017
Projekt anlegen, Tutorials für alle bereitstellen	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer	Di, 21.11.2017
Überarbeitung der Mockups	Marcel Ochsendorf, Jana Eschwaltrup	Di, 28.11.2017
Überarbeitung und Fertigstellung des Lastenhefts	Gesamte Gruppe	Di, 28.11.2017
Korrektur der Mockups und des Lastenhefts	Jonas Kau	Do, 30.11.2017
Erweitern des Lastenhefts um Technologien	Nils Kochendörfer, Tobias Arndt	Mo, 20.11.2017