## Slide 1: Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 09.11.2017

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 09.11.2017
Seit Projektbeginn
Alle: Rollenverteilung
Lastenheft strukturieren
Use Cases beschreiben
Mockups
Technologie auswählen
Nächste Woche
Technologiemanager: Projekt anlegen, Tutorials für alle bereitstellen
Projektmanager: Lastenheft + Mockups
Qualitätsmanager: Korrektur Lastenheft
Vertriebsmanager: Vorstellung Mockups beim Kunden

## Slide 4: Projektstatus 09.11.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 21 | 21
 | Marcel Ochsendorf | 11 | 11
 | Jana Eschwaltrup | 10 | 10
Vertriebsmanager |  | 22 | 22
 | Calvin Flatt | 12 | 12
 | Marin Jukic | 10 | 10
Technologiemanager |  | 14 | 14
 | Tobias Arndt | 7 | 7
 | Nils Kochendörfer | 7 | 7
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 6 | 6