Protokoll vom 23.11.2017

3. Coachingtermin

SWE WS2017/18 Gruppe A8
Coach: Christian Kaiser

Protokollführer: Nils Kochendörfer

Anwesenheit:
Coach:	Christian Kaiser
Projektmanagement:	Jana Eschwaltrup
Technologiemanagement:	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer
Vertriebsmanagement:	Calvin Flatt, Marin Jukic
Qualitätsmanagement:	Jonas Kau
Nicht anwesend:	Marcel Ochsendorf

Ablauf
1.	Feststellung der Anwesenheit
2.	Bericht des Vertriebsmanagements Vertreten durch Calvin Flatt
3.	Bericht über den Stand des Projekts durch Jana Eschwaltrup
Besprechung der Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge durch Christian Kaiser

Vortrag QM:
1. Die Kundengruppe war mit der ersten Version des Lastenheftes Inhaltlich zufrieden
2. formale Fehler, Rechtschreibung und Formatierung einiger Mockups müssen korrigiert werden
3. Der Inhalt im Bezug auf beschriebene Funktionalitäten war jedoch in Ordnung
4. Zur schnelleren Kommunikation wurde eine gemeinsame WhatsApp Gruppe gegründet

Vortrag Projektmanagement:
1. Es wurde auf die Aktivitäten der letzten Woche eingegangen
2. Es wurde auf die diese Woche geplanten Aktivitäten eingegangen
3. Ein Problem diese Woche war das parallele Einpflegen von Use Cases in GIT, Problem wurde durch QM behoben
4. Der Stand entspricht dem was geplant war, „die Ampel ist grün“
5. Im GANTT ist Gruppe A8 ebenfalls voll in dem vorliegenden Zeitplan
(weitere Details in der entsprechenden Präsentation)
Feedback/Fragen:
1. Christian Kaiser war mit beschriebenem Fortschritt zufrieden, vor allem da die Kundengruppe ebenfalls zufrieden ist.
2. Hinweis: das QM soll nächste Woche eine Präsentation halten
3. im Bezug auf paralleles Bearbeiten des Lastenhefts: immer aufzeichnen wer wann welche Änderungen vornimmt (macht GIT automatisch)
4. allgemein sollte immer an Aufgaben unbeteiligte Korrekturen durchführen um
„Betriebsblindheit“ zu vermeiden
5. Protokollführung wurde gelobt, eine gute Entwicklung und ein Befinden auf einem „optimalen“ Pfad wurde bescheinigt
6. Noch einmal Hinweis auf vorsichtiges Formulieren der Use Cases und Abstimmung mit Aktivitätsdiagrammen. Dies werden die Grundlage für die Bewertung bilden.
7. Das Lastenheft wird die Grundlage für die Bewertung des Programms bilden
8. Frage: Technologie korrekt ins Lastenheft integriert? Antwort: ja!

Aktivitäten nächste Woche:

Technologiemanager: Weiteres Projektsetup
Projektmanager: Lastenheft 2. Abgabe
Qualitätsmanager: Lastenheft kontrollieren
Vertriebsmanager: Vorstellung Kundentreffen Nr. 3 und durchführen Kundentreffen Nr. 4

Eine Abstimmung über die genaue Aufgabenverteilung fand direkt nach dem Coachingtermin statt und wird Teil der nächsten Präsentation sein.