## Slide 1: 5. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 07.12.2017

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 07.12.2017
Letzte Woche
Technologiemanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Projektmanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Qualitätsmanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Vertriebsmanager: Unterschrift für Lastenheft einholen
Nächste Woche
Technologiemanager: Status Projekt des NodeJS-Project checken
Projektmanager: Breakdown der Tasks in Trello
Qualitätsmanager: Start der Implementierung
Vertriebsmanager: Unterschrift für Lastenheft einholen (07.12.17)

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung
Datenreihe 1 | 1 | 0.95 | 0.35 | 0.15

## Slide 5: Projektstatus 07.12.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 38 | 105
 | Marcel Ochsendorf | 8 | 35
 | Jana Eschwaltrup | 30 | 50
Vertriebsmanager |  | 7 | 95
 | Calvin Flatt | 0 | 37
 | Marin Jukic | 7 | 38
Technologiemanager |  | 7 | 72
 | Tobias Arndt | 4 | 37
 | Nils Kochendörfer | 3 | 27
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 3 | 49

## Slide 6: Qualitätsmanagement: Stand Lastenheft
Fertig:
  Lastenheft
TODOs:
  Unterschrift (angesetzt für den 08.12.17)